ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 (в редакции постановления администрации

Любимского муниципального района от 22.04.2022г. № 09-0219/22; от 30.08.2022г. № 09-0472/22; от 07.11.2022г. № 09-0612/22;

от 27.12.2022г. № 09-0724/22)

от 15.02.2022г. № 09-0110/22

г.Любим

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения Любимского

муниципального района»

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района Ярославской области и Постановлением администрации Любимского муниципального района от 21.12.2021 года № 09-0786/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Любимском муниципальном районе», Администрация Любимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 11.02.2021г. № 09-0137/21 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района».
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 13.05.2021 № 09-0313/21 «О внесении изменений в постановление Администрации Любимского муниципального района от 11.02.2021г. № 09-0137/21 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района».
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 24.09.2021 № 09-0584/21 «О внесении изменений в постановление Администрации Любимского муниципального района от 11.02.2021г. № 09-0137/21 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района».
5. Признать утратившим силу постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 24.12.2021 № 09-0792/21 «О внесении изменений в постановление Администрации Любимского муниципального района от 11.02.2021г. № 09-0137/21 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Любимского муниципального района по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянова А.Н.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник», и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Любимского муниципального района Ярославской области в сети «Интернет».

Глава Любимского

муниципального района А.В.Кошкин

Приложение к постановлению

Администрации Любимского

муниципального района

от 15.02.2022г. № 09-0110/22

(в редакции постановления администрации

Любимского муниципального района

от 22.04.2022г. № 09-0219/22;

от 30.08.2022г. № 09-0472/22;

от 07.11.2022г. № 09-0612/22;

от 27.12.2022г. № 09-0724/22)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

\_\_Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об утверждении программы *(заполняется при внесении изменений)* | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 15.02.2022г. № 09-0110/22 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами населения Любимского МР» |
| Реестровый номер программы *(заполняется при внесении изменений)* | 31339311027601457245169 |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Любимского МР по капитальному строительству и инфраструктуры Куприянов А.Н., тел. 8(48543) 2-12-43 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Любимского муниципального района, ведущий специалист администрации Кондратьева Е.А., тел.8 (48543) 2-12-43 |
| Исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист администрации Кондратьева Е.А., тел.8 (48543) 2-12-43 |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» на 2021-2025гг. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 год |
| Цель муниципальной программы | 1. Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Любимского МР путем газификации
2. Обеспечение населения Любимского района качественной питьевой водой, соответствующей по своему составу и свойствам требованиям санитарно-эпидемиологическим правила и нормам из источников нецентрализованного водоснабжения
3. Бесперебойное обеспечение коммунальными услугами объектов жилищного фонда и социальной сферы в зимний период
 |
| Объем финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |
|  |  |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 47464200,00 | 47464200,00 |
| муниципальный бюджет | 3639735,65 | 3639735,65 |
| бюджет развития района | 5396598,59 | 5396598,59 |
| бюджет поселения | 1498438,17 | 1498438,17 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 57998972,41 | 57998972,41 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 57998972,41 | 57998972,41 |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: |
| МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Любимского муниципального района, ведущий специалист администрации Кондратьева Е.А., тел.8 (48543) 2-12-43 |
| МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Любимском районе» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Любимского муниципального района, ведущий специалист администрации Кондратьева Е.А., тел.8 (48543) 2-12-43 |
| МЦП «Реализация мероприятий в области ЖКХ» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Любимского муниципального района, ведущий специалист администрации Кондратьева Е.А., тел.8 (48543) 2-12-43 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из важных сфер экономики Любимского муниципального района. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

В настоящее время износ объектов коммунальной сферы района составляет примерно 75%. Объекты жилищного фонда и социальной сферы обеспечиваются теплоснабжением при помощи 17 муниципальных котельных, из них газовые – 6 единиц, угольные – 5 единиц, дровяные – 6 единиц. Дома, не получающие тепло от котельной, отапливаются печами или индивидуальными газовыми котлами.

Газификация жилищного фонда в городе Любиме и Любимском районе является одним из важнейших факторов социального развития города и района. Использование природного газа для жителей жилищного фонда дает возможность разумного сочетания состояния экологии и комфорта. Подключение жилых домов частного сектора к природному газу позволит снизить затраты населения, в том числе на отопление, облегчить решение бытовых проблем для граждан преклонного возраста, снизить количество пожаров и отравлений угарным газом. Так же необходимо выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке технических планов для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о подземной, наземной, надземной частях газопровода и его конструктивных элементах, комплекса работ по подготовке схемы расположения земельных участков под наземными элементами газопровода на кадастровом плане территории, комплекса работ по оформлению охранных зон объектов газораспределения, комплекса работ по подготовке сведений о границах публичного сервитута.

В настоящее время в населенных пунктах Ермаковского, Воскресенского, Осецкого поселений уровень инфраструктуры обслуживания и комфортности не высок. Жители населенных пунктов, не имеющих централизованного водоснабжения, ведущие личное подсобное хозяйство, испытывают неудобство от нехватки качественной питьевой воды, воды для хозяйственных и бытовых нужд. Причиной этому служит то, что колодцы построенные более полувека назад, являющиеся для жителей основным источниками воды, пришли в негодность. Деревянные срубы колодцев, домики колодцев – сгнили, произошло размывание глиняных затворов колодцев поверхностным водами, отмостки у колодцев отсутствуют, все эти дефекты привели к загрязнению и засорению колодцев. В результате жители прекратили эксплуатацию некоторых колодцев, пользуясь водой из других, более отдаленных источников.

В целях бесперебойного снабжения города водой, газом, тепловой и электрической энергии необходимо ежегодно выполнять большие объемы ремонтных работ, уделять особое внимание сезонным работам по подготовке тепловых источников, оборудования, наружных инженерных сетей к отопительному сезону, а также необходимо производить обследование и своевременный ремонт объектов социальной сферы к ОЗП.

В настоящее время большое внимание уделяется на оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами. Так в 2022 году государственную поддержку в Любимском районе получат 28 ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |
| --- |
| Задачи и целевые показатели программы |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. |
| Цель программы: Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Любимского МР путем газификации |
| Задача 1 | *Газификация населенных пунктов Любимского района* |
| Изготовление проектно-сметной документации | шт. | 0 | 4 |
| Увеличение протяженности построенных разводящих сетей газопровода | км | 4,76 | 9,34 |
| Проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения | объект | 0 | 74 |
| Строительство котельных | шт. | 0 | 3 |
| Цель программы: Обеспечение населения Любимского района качественной питьевой водой, соответствующей по своему составу и свойствам требованиям санитарно-эпидемиологическим правила и нормам из источников нецентрализованного водоснабжения |
| Задача 2 | *Обеспечение водоснабжения в сельской местности с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения* |
| Строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев | шт | 6 | 6 |
| Цель программы: Бесперебойное обеспечение коммунальными услугами объектов жилищного фонда и социальной сферы в зимний период |
| Задача 3 | *Надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами* |
| Увеличение протяженности отремонтированных теплотрасс | км | 0,1785 | 0,179 |
| Замена котла | шт | 0 | 1 |
| Подготовка объектов социальной сферы к ОЗП | учреждение. | 0 | 4 |
| Задача 4 | *Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Любимском районе* |
| Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан | человек | 0 | 28 |

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, рублей. | Оценка расходов (рублей)в т.ч. по годам реализации |
| 2022год |
| МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 46428200,00 | 46428200,00 |
| муниципальный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет развития района | 4896598,59 | 4896598,59 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 51324798,59 | 51324798,59 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 51324798,59 | 51324798,59 |
| МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Любимском районе» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 899842,38 | 899842,38 |
| бюджет развития района | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 899842,38 | 899842,38 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 899842,38 | 899842,38 |
| МЦП «Реализация мероприятий в области ЖКХ» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1036000,00 | 1036000,00 |
| муниципальный бюджет | 2739893,27 | 2739893,27 |
| бюджет развития района | 500000,00 | 500000,00 |
| бюджет поселения | 1498438,17 | 1498438,17 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 5774331,44 | 5774331,44 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 5774331,44 | 5774331,44 |

1. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие ответственного исполнителя программы с соисполнителями и участниками программы. Куратор муниципальной программы осуществляет общее руководство ходом реализации программы.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель:

- организует реализацию Программы, вносит изменения в Программу;

- проводит интегральную оценку эффективности реализации Программы.

Исполнитель:

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга, интегральной оценки эффективности реализации Программы и подготовки годового отчета;

- готовит годовой отчет в установленные сроки.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя Программы либо во исполнение поручений Главы муниципального района, в том числе, с учетом результатов оценки результативности реализации программы.

Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы может быть принято в связи с увеличением финансирования, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа основных показателей (индикаторов) Программы, а также в случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации Программы.

Ответственный исполнитель программы размещает на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении основных значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий Программы.

В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- изготовление проектно-сметной документации – 4 шт.;

- увеличение протяженности построенных разводящих сетей газопровода на 9,34 км.;

- строительство котельных – 3шт;

- проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения – 74 объекта;

- строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев – 6 шт.;

- увеличение протяженности отремонтированных теплотрасс на 0,179 км.;

-замена котла – 1 шт.;

- подготовка объектов социальной сферы к ОЗП – 4 учреждения;

- оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан – 28 человека.

Итогом реализации программы станет повышению качества, надежности и экологической безопасности коммунальных услуг, как следствие, комфортности жилья.

Отрицательных эффектов от реализации мероприятий программы не ожидается. Реализация программы будет содействовать обеспечению жителей района необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной, эффективной работе инфраструктуры.

1. Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (МЦП, ВЦП) | Срок реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель, контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) | Дата и номер постановления АЛМР об утверждении подпрограммы | Электронный адрес размещения подпрограммы в сети «Интернет» |
| МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района | 2022 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |  | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |
| МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Любимском районе | 2022 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |  | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |
| МЦП «Реализация мероприятий в области ЖКХ» | 2022 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |  | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |

Основные мероприятия муниципальной программы

|  |
| --- |
| 2022 год (1 год реализации) |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Газификация населенных пунктов Любимского района |
| Мероприятие по проведению проектных работ на газификацию | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Изготовление проектно-сметной документации по газификации, 1 шт. |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 478844,0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 478844,0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 478844,0 |
| Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения | 2022  | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство объектов теплоснабжения, 3 шт; Строительство котельных – 3 шт.  |
| областной бюджет | 18546000,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 2858754,59 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 21404754,59 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 21404754,59 |
| Реализация мероприятий по строительству объектов газификации | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Увеличение протяженности построенных разводящих сетей газопровода в населенных пунктах – на 9,34км. |
| областной бюджет | 25578200,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 1559000,00 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 27137200,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 27137200,00 |
| Расходы на проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Парамонова Светлана Владимировна, тел. 8(48543) 2-21-84 | Проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения – 74 объекта |
| областной бюджет | 2304000,0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 2304000,0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 2304000,0 |
| Задача 2 | Обеспечение водоснабжения в сельской местности с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения |
| Строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев в Любимском МР | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев – 6шт. |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 899842,38 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 899842,38 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 899842,38 |
| Задача 3 | Надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами |
| Ремонт сетей теплотрассы | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Увеличение протяженности отремонтированных сетей теплоснабжения – 0,179км |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 500000,00 |
| бюджет поселения | 1498438,17 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1998438,17 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1998438,17 |
| Замена котла | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Замена котла – 1 шт. |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 500000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 500000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 500000,00 |
| Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду - 4 учреждения |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 2239893,27 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 2239893,27 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 2239893,27 |
| Задача 4 | Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Любимском районе |
| Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Антакова Н.В., тел. 8(48543) 2-21-59 | Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан – 28 человека |
| областной бюджет | 1036000,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1036000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1036000,00 |
| ИТОГО по муниципальной программе |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 47464200,00 |
| муниципальный бюджет | 3639735,65 |
| бюджет развития района | 5396598,59 |
| бюджет поселения | 1498438,17 |
| Итого по бюджету  | 57998972,41 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по муниципальной программе | 57998972,41 |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

\_\_\_ «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района»\_\_\_

(наименование программы без указания дат)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» |
| Сведения об утверждении программы *(заполняется при внесении изменений)* | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 15.02.2022г. № 09-0110/22 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами населения Любимского МР» |
| Куратор муниципальной целевой программы | Заместитель Главы администрации Любимского МР по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянов А.Н., тел.8 (48543) 2-12-43 |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Администрация Любимского МР, ведущий специалист Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | Ведущий специалист Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | 2022 год |
| Цель программы | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Любимского МР путем газификации |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |
|  |  |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 46428200,00 | 46428200,00 |
| муниципальный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет развития района | 4896598,59 | 4896598,59 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 51324798,59 | 51324798,59 |
| внебюджетные источники | 0 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 51324798,59 | 51324798,59 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы

В течение последних лет отрасль жилищно-коммунального хозяйства претерпевает значительные изменения. Одним из направлений развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества жизни населения за счет снабжения населенных пунктов природным газом.

Газификация жилищного фонда в городе Любиме и Любимском районе является одним из важнейших факторов социального развития города и района. Использование природного газа для жителей жилищного фонда дает возможность разумного сочетания состояния экологии и комфорта. Подключение жилых домов частного сектора к природному газу позволит снизить затраты населения, в том числе на отопление, облегчить решение бытовых проблем для граждан преклонного возраста, снизить количество пожаров и отравлений угарным газом.

По состоянию на 01.01.2021г. из 187 населенных пунктов Любимского района, в которых имеется постоянно проживающее население газифицировано 15 населенных пунктов.

Протяженность наружных газопроводов высокого и низкого давления по Любимскому району составляет 157,97 км (с учетом вводов), в том числе 85,23 (с учетом вводов) км в сельской местности.

Общий уровень газификации природным газом населенных пунктов Любимского района на 01.01.2021г. составляет 8 процентов.

Для газификации населенных пунктов в сельской местности необходимо подвести межпоселковый газопровод высокого давления и установить газорегуляторные пункты. Строительство межпоселковых сетей планируется выполнить за счет средств акционерного общества «Газпром», а распределительных сетей к жилым домам, котельным и социально значимым объектам – за счет областного бюджета и бюджета Любимского муниципального района.

Так же необходимо выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке технических планов для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о подземной, наземной, надземной частях газопровода и его конструктивных элементах, комплекса работ по подготовке схемы расположения земельных участков под наземными элементами газопровода на кадастровом плане территории, комплекса работ по оформлению охранных зон объектов газораспределения, комплекса работ по подготовке сведений о границах публичного сервитута.

В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- изготовление проектно-сметной документации – 4 шт.;

- увеличение протяженности построенных разводящих сетей газопровода на 9,34 км;

- проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения – 74 объекта

- строительство котельных – 3шт.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |
| --- |
| Цель программы: Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Любимского МР путем газификации |
| Задачи и целевые показатели программы |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. |
| Задача 1 | *Газификация населенных пунктов Любимского МР* |
| Изготовление проектно-сметной документации | шт | 0 | 4 |
| Увеличение протяженности построенных разводящих сетей газопровода | км | 4,76 | 9,34 |
| Проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения | объект | 0 | 74 |
| Строительство котельных | шт | 0 | 3 |

1. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

Основные мероприятия муниципальной целевой программы

|  |
| --- |
| 2022 год (1 год реализации) |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Газификация населенных пунктов Любимского района |
| Мероприятия по проведению проектных работ на газификацию | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Изготовление проектно-сметной документации по газификации, 1 шт. |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 478844,0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 478844,0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 478844,0 |
| Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство объектов теплоснабжения, 3 шт , строительство котельных – 3 шт. |
| областной бюджет | 18546000,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 2858754,59 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 21404754,59 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 21404754,59 |
| Реализация мероприятий по строительству объектов газификации | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Увеличение протяженности построенных разводящих сетей газопровода в населенных пунктах – на 9,34км. |
| областной бюджет | 25578200,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 1559000,00 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 27137200,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 27137200,00 |
| Расходы на проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Парамонова Светлана Владимировна, тел. 8(48543) 2-21-84 | Проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения – 74 объекта |
| областной бюджет | 2304000,0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 2304000,0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 2304000,0 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2022г. |  | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |  |
| областной бюджет | 46428200,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 4896598,59 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 51324798,59 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 51324798,59 |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

\_\_\_ «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Любимском районе»\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* |  «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» |
| Сведения об утверждении программы *(заполняется при внесении изменений)* | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 15.02.2022г. № 09-0110/22 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами населения Любимского МР» |
| Куратор муниципальной целевой программы | Заместитель Главы администрации Любимского МР по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянов А.Н., тел. 8 (48543) 2-12-43 |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Администрация Любимского МР, ведущий специалист Кондратьева Е.А., тел. 8 (48543) 2-12-43 |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | Ведущий специалист Кондратьева Е.А., тел. 8 (48543) 2-12-43 |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | 2022 год |
| Цель программы | Обеспечение населения Любимского района качественной питьевой водой, соответствующей по своему составу и свойствам требованиям санитарно-эпидемиологическим правила и нормам из источников нецентрализованного водоснабжения |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 899842,38 | 899842,38 |
| бюджет развития района | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 899842,38 | 899842,38 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 899842,38 | 899842,38 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы

В настоящее время в населенных пунктах Ермаковского, Воскресенского, Осецкого поселений уровень инфраструктуры обслуживания и комфортности не высок. Жители населенных пунктов, не имеющих централизованного водоснабжения, ведущие личное подсобное хозяйство, испытывают неудобство от нехватки качественной питьевой воды, воды для хозяйственных и бытовых нужд. Причиной этому служит то, что колодцы построенные более полувека назад, являющиеся для жителей основным источниками воды, пришли в негодность. Деревянные срубы колодцев, домики колодцев – сгнили, произошло размывание глиняных затворов колодцев поверхностным водами, отмостки у колодцев отсутствуют, все эти дефекты привели к загрязнению и засорению колодцев. В результате жители прекратили эксплуатацию некоторых колодцев, пользуясь водой из других, более отдаленных источников.

В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев – 6 шт.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |
| --- |
| Цель программы: Обеспечение населения Любимского района качественной питьевой водой, соответствующей по своему составу и свойствам требованиям санитарно-эпидемиологическим правила и нормам из источников нецентрализованного водоснабжения |
| Задачи и целевые показатели программы |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. |
| Задача 1 | *Обеспечение водоснабжения в сельской местности с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения* |
| Строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев | шт | 6 | 6 |

1. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

Основные мероприятия муниципальной целевой программы

|  |
| --- |
| на 2022год (первый год реализации) |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Обеспечение водоснабжения в сельской местности с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения |
| Строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев в Любимском МР |  | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Строительство, реконструкция и ремонт шахтных колодцев – 6шт |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 899842,38 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 899842,38 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 899842,38 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2022г. |  | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |  |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 899842,38 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 899842,38 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 899842,38 |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

\_\_«Реализация мероприятий в области ЖКХ»\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» |
| Сведения об утверждении программы *(заполняется при внесении изменений)* | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 15.02.2022г. № 09-0110/22 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами населения Любимского МР» |
| Куратор муниципальной целевой программы | Заместитель Главы Администрации Любимского МР по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянов А.Н., тел. 8 (48543) 2-12-43 |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Администрация Любимского МР, ведущий специалист Кондратьева Е.А., тел. 8 (48543) 2-12-43 |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | Ведущий специалист Кондратьева Е.А., тел. 8 (48543) 2-12-43, специалист по строительству МКУ «Комплексный центр ЛМР» Антакова Н.В., тел. 8 (48543) 2-21-59 |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | 2022 год |
| Цель программы | Бесперебойное обеспечение коммунальными услугами объектов жилищного фонда и социальной сферы в зимний период |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1036000,00 | 1036000,00 |
| муниципальный бюджет | 2739893,27 | 2739893,27 |
| бюджет развития района | 500000,00 | 500000,00 |
| бюджет поселения | 1498438,17 | 1498438,17 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 5774331,44 | 5774331,44 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 5774331,44 | 5774331,44 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы

В Любимском районе находится 17 муниципальных котельных, из них газовые составляют 6 единиц, угольные – 5 единиц, дровяные – 6 единиц.

Протяженность тепловых сетей составляет 12,76 км, протяженность водопроводных сетей – 107,19 км, протяженность канализационных сетей – 18. На территории Любимского района расположены очистные сооружения, 4 канализационных насосных станций, станция водозабора на р.Уче. Газовые сети имеют протяженность порядка 157,97 км.

В целях бесперебойного снабжения города водой, газом, тепловой и электрической энергии необходимо ежегодно выполнять большие объемы ремонтных работ, уделять особое внимание сезонным работам по подготовке тепловых источников, оборудования и наружных инженерных сетей к отопительному сезону, а также необходимо производить обследование и своевременный ремонт объектов социальной сферы к ОЗП..

В настоящее время наиболее остро стоит проблема по состоянию износа инженерных сетей и технологического оборудования энергоисточников. Несмотря на принимаемые меры эксплуатирующими организациями, существенных сдвигов к улучшению нет. С каждым годом возрастает количество отказов в работе котельного оборудования и количества повреждений на инженерных сетях. Зачастую не выполняются требования по их безопасной эксплуатации, медленно обновляется инженерное хозяйство при систематическом недоремонте оборудования предприятиями коммунального хозяйства.

В настоящее время большое внимание уделяется на оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами. Так в 2022 году государственную поддержку в Любимском районе получат 28 ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла.

В результате реализации мероприятий программы предполагается:

- увеличение протяженности отремонтированных теплотрасс на 0,179 км.;

- замена котла – 1 шт.;

- подготовка объектов социальной сферы к ОЗП – 4 учреждений;

- оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан – 28 человека.».

2. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |
| --- |
| Цель программы: Бесперебойное обеспечение коммунальными услугами объектов жилищного фонда и социальной сферы в зимний период |
| Задачи и целевые показатели программы |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. |
| Задача 1 | *Надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами* |
| Увеличение протяженности отремонтированных теплотрасс | км | 0,1785 | 0,179 |
| Замена котла | шт | 0 | 1 |
| Подготовка объектов социальной сферы к ОЗП | учреждений | 0 | 4 |
| Задача 2 | *Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Любимском районе* |
| Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан | человек | 0 | 28 |

1. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

Основные мероприятия муниципальной целевой программы

|  |
| --- |
| на 2022 год (первый год реализации) |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами |
| Ремонт теплотрасс | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Увеличение протяженности отремонтированных сетей теплоснабжения – 0,179км |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 500000,00 |
| бюджет поселения | 1498438,17 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 1998438,17 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО мероприятию | 1998438,17 |
| Замена котла | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Замена котла -1шт. |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 500000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 500000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 500000,00 |
| Подготовка объектов социальной сферы к ОЗП | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду - 4 учреждений |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 2239893,27 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 2239893,27 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 2239893,27 |
| Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Антакова Н.В., тел. 8(48543) 2-21-59 | Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан – 28 человека |
| областной бюджет | 1036000,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1036000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1036000,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2022г. |  | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 |  |
| областной бюджет | 1036000,00 |
| муниципальный бюджет | 2739893,27 |
| бюджет развития района | 500000,00 |
| бюджет поселения | 1498438,17 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ  | 5774331,44 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 5774331,44 |

Лист согласования муниципальной программы (подпрограммы) или внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование СПАЛМР/куратора МП | Дата согласования, замечания (при наличии) | Подпись согласующего |
| Заместитель Главы администрации ЛМР по капстроительству и инфраструктуре Куприянов А.Н. |  |  |
| Ответственный исполнитель Кондратьева Е.А. |  |  |
| Контрольно-счетная палата Любимского районаНовоселов А.И. |  |  |
| отдел экономики администрации ЛМР Соколова И.В. |  |  |