ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.11.2018г. № 09-0937/18

г.Любим

О внесении изменений в постановление Администрации

Любимского муниципального района

Ярославской области от 26.01.2018г. № 09-0195/18

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта

в Любимском районе»

на 2018-2020 годы»

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района Ярославской области и Постановлением администрации Любимского муниципального района от 27.12.2013 года № 09-1514/13 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского МР Ярославской области», Администрация Любимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 26.01.2018г. № 09-0195/18 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Любимского муниципального района Куприянова А.Н.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник», и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Любимского муниципального района Ярославской области в сети «Интернет».

Глава Любимского

муниципального района А.В.Кошкин

Приложение к постановлению

Администрации Любимского

муниципального района

от 02.11.2018г. № 09-0937/18

**Изменения, вносимые в постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 26.01.2018г. № 09-0195/18 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном районе» на 2018-2020 годы»**

1. В муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» на 2018-2020 годы в разделе 2 «Описание основных целей, задач и прогнозов конечных результатов программы»:
   1. В таблице «- межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в столбце 1 строки 2 цифру «100» заменить на цифру «20».
   2. В таблице «- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в столбце 1 строки 2 цифру «4,198» заменить на цифру «4,3385».
2. В подпрограмме муниципальной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского муниципального района» на 2018-2020 годы в разделе 2 «Описание основных целей, задач и прогнозов конечных результатов программы»:
   1. В таблице «- межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в столбце 1 строки 2 цифру «100» заменить на цифру «20».
   2. В таблице «- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в столбце 1 строки 2 цифру «4,198» заменить на цифру «4,3385».
3. В приложение 1 к программе «Целевые показатели (индикаторы и их значения» в подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского муниципального района» на 2018-2020 годы:
   1. В задаче 1 «Межевание автомобильных дорог в графе 4 строки 1 цифру «100» заменить на цифру «20».
   2. В задаче 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог» в столбце 4 строки 1 цифру «4,198» заменить на цифру «4.3385».
4. Приложение 2 к программе «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | | | Срок исполнения | | | Объем финансирования, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | Областной бюджет | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | Внебюджетные средства | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2018 | 2019 | | | | 2020 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | | | 13 | | 14 | 15 | 16 |
| **Подпрограмма муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Межевание автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Любимского МР | | | 2018-2020гг. | | |  |  |  | | |  | |  | |  | | 500000 | 2000000 | | | | 2000000 | |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  | | |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  | | 500000 | 2000000 | | | | 2000000 | |  |  |  |
| Задача 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение работ по ремонту ул.Даниловской городского поселения Любим ЯО ПК0+00-ПК3+88,5 | | Администрация городского поселения Любим, Администрации сельских поселений | | | 2018г. | |  |  |  | 2781279,47 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 146383,13 | |  |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту ул.Даниловской городского поселения Любим ЯО ПК0+00-ПК3+88,5 (ремонт тротуара ул.Даниловской | | 2018г. | |  |  |  | 907263,41 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 47750,71 | |  |  |
| 3 | Ремонт ул.Набережная р.Обноры городского поселения Любим ЯО ПК0+00-ПК3+27 | | 2018г. | |  |  |  | 2425838,39 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 127675,71 | |  |  |
| 4 | Ремонт проезда от ул.Первомайской до ул.Костромской городского поселения Любим ПК0+00-ПК1+20 | | 2018г. | |  |  |  | 771854,67 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 40623,94 | |  |  |
| 5 | Ремонт проезда от ул.Железнодорожной до ул.Сусанина городского поселения Любим | | 2018г. | |  |  |  | 580665,71 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 30561,36 | |  |  |
| 6 | Ремонт дорожного полотна ул. им. С.М.Тихомирова д.Останково городского поселения Любим ЯО | | 2018г. | |  |  |  | 2502702,02 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 131721,16 | |  |  |
| 7 | Ремонт проезда от ул.Первомайской до ул.Молодежной в г.Любиме ЯО | | 2018г. | |  |  |  | 477613,5 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 25139,55 | |  |  |
| 8 | Ремонт ул.Воронина городского поселения Любим ЯО ПК0+00-ПК1+00 | | 2018г. | |  |  |  | 453151,91 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 23850,11 | |  |  |
| 9 | Ремонт дороги ул.Центральная в с.Троица на территории Воскресенского СП ЯО, протяженностью 0,25 км. | | 2018г. | |  |  |  | 2057198,67 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 108273,61 | |  |  |
| 10 | Ремонт дороги ул.Полевая в д.Ермаково на территории Ермаковского СП ЯО, протяженностью 0,37 км. | | 2018г. | |  |  |  | 2062430,37 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 108548,97 | |  |  |
| 11 | Ремонт дорожного полотна ул.Зеленой д.Рузбугино | | 2018г. | |  |  |  | 987639,43 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 51981,03 | |  |  |
| 12 | Ремонт дорожного полотна ул.Центральной д.Рузбугино | | 2018г. | |  |  |  | 2074468,70 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 109182,57 | |  |  |
| 13 | Ремонт дорожного полотна ул.Молодежной д.Рузбугино | | 2018г. | |  |  |  | 466529,13 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 24554,17 | |  |  |
| 14 | Содержание автомобильных дорог | | 2018-2020гг. | |  |  |  | 2168784,62 | | |  | |  | | 9806348,15 | | | 8161000 | | 8493000 | | 4016753,98 | | 5633000 | 5818000 |
|  | Всего по задаче 2 | |  | | |  | |  |  |  | 20717420 | | |  | |  | | 9806348,15 | | | 8161000 | | 8493000 | | 4993000 | | 5633000 | 5818000 |
| **Подпрограмма муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Техническое обследование подвижного состава предприятий с целью определения потребности в его обновлении | | | автотранспортное предприятие | | | 2018-2019гг. |  |  |  | | - | | - | | - | | - | | | | - | - | | - | | - | - |
| 2 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | | | Администрация ЛМР | | | 2018-2019гг. |  |  |  | |  | |  | |  | | 4169800 | | | | 4080900 |  | |  | |  |  |
|  | Всего по задаче 1 | | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 4169800 | | | | 4080900 |  | |  | |  |  |
| Задача 2. Обеспечение автотранспортного предприятия картами маршрутов регулярных перевозок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение автотранспортного предприятия картами маршрутов регулярных перевозок | | | Администрация ЛМР | | | 2018-2019гг. |  |  |  | |  | |  | |  | | 1972,00 | | | |  |  | |  | |  |  |
|  | Всего по задаче 2 | | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 1972,00 | | | |  |  | |  | |  |  |
| **Подпрограмма муниципальная целевая программа «Транспортное обслуживание населения Любимского МР** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях | | | Администрация Любимского МР | | | 2018-2020гг. |  |  |  | | 80225 | | 80000 | | 80000 | |  | | | |  |  | |  | |  |  |
| 2 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | | | Администрация Любимского МР | | | 2018-2020гг. |  |  |  | | 10500 | | 10500 | | 10500 | |  | | | |  |  | |  | |  |  |
|  | Всего по задаче 1 | | |  | | |  |  |  |  | | 90725 | | 90500 | | 90500 | |  | | | |  |  | |  | |  |  |
|  | Итого по программе | | |  | | |  |  |  |  | | 20808145 | | 90500 | | 90500 | | 14478120,15 | | | | 14241900 | 10493000 | | 4993000 | | 5633000 | 5818000 |