ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

От 25.04.2016г. № 09-0413/16

г.Любим

О внесении изменений в постановление Администрации

Любимского муниципального района

Ярославской области от 02.03.2016г. № 09-0267/16

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта

в Любимском районе»

на 2016-2018 годы»

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района Ярославской области и Постановлением администрации Любимского муниципального района от 27.12.2013 года № 09-1514/13 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского МР Ярославской области», Администрация Любимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 02.03.2016г. №09-0267/16 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном районе» на 2016-2018 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Любимского муниципального района Куприянова А.Н.

3.Постановление вступает в силу с момента опубликования в приложении к газете «Наш Край»- «Любимский вестник».

Глава Любимского

муниципального района А.В.Кошкин

Приложение к постановлению

Администрации Любимского

муниципального района

от 25.04.2016г. № 09-0413/16

**Изменения, вносимые в постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 02.03.2016г. № 09-0267/16 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном районе» на 2016-2018 годы»**

1. В муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» на 2016-2017 годы:

- В паспорте программы раздел «Объем финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| ОБ-65548101,21  МБ-41305875,33  Всего-106853976,54 | ОБ-24786101,21  МБ-16793875,33  Всего-41579976,54 | ОБ-20381000  МБ-14126000  Всего-34507000 | ОБ-20381000  МБ-10386000  Всего-30767000 |

- В разделе 2 «Описание основных целей, задач и прогнозов конечных результатов программы» абзац 4 изложить в новой редакции:

«По итогам реализации программы предполагается достижение следующих результатов:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 16,614 км

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 16,614км | 3,794км | 7,62км | 5,2км |

- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 8040,23 м2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 8040,23 м2 | 3225,23 м2 | 3215 м2 | 1600 м2 |

- планомерное техническое обследование подвижного состава предприятий с целью определения потребности в его обновлении;

- сохранение внутримуниципальных и городского маршрутов;

- регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки.

- возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков в связи с реализацией детьми из многодетных семей, обучающимися в общеобразовательных учреждениях (далее- дети из многодетных семей), и обеспечение реализации лицами, находящимися под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом, права на освобождение от оплаты 100 процентов стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме транспорта, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршрутам регулярных перевозок) в городском и пригородном сообщении по внутримуниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее- транспортом общего пользования).

2. В подпрограмме муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского муниципального района» на 2016-2018 годы:

- В паспорте подпрограммы раздел «Объем финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| ОБ-65086101,21  МБ-33825875,33  Всего-98911976,54 | ОБ-24596101,21  МБ-13053875,33  Всего-37649976,54 | ОБ-20245000  МБ-10386000  Всего-30631000 | ОБ-20245000  МБ-10386000  Всего-30631000 |

- В разделе 2 «Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов подпрограммы» абзац 4 изложить в новой редакции:

По итогам реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 16,614 км

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 16,614 км | 3,794 км | 7,62 км | 5,2 км |

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 8040,23 м2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 8040,23 м2 | 3225,23м2 | 3215 м2 | 1600 м2 |

3. В приложении 1 к программе «Целевые показатели (индикаторы) программы и их значения»

- в задаче 1. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» цифру «3688» заменить на цифру «3225,23».

- в задаче 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог» цифру «4,35» заменить на цифру «3,794».

4. Приложение 2 к программе «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции:

Приложение 2 к программе

Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | | | Срок исполнения | | | Объем финансирования, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | Областной бюджет | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | Внебюджетные средства | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2016 | 2017 | | | | 2018 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | |  |  |  | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| **Подпрограмма муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт дворовых территорий п.отрадный д.№15 до разворотной площадки городского поселения Любим ЯО ПК0+00-ПК1+10 | Администрация городского поселения Любим | | | В течении действия программы | | |  |  |  | | | 664622,96 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 34980,16 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт дворовых территорий ул.Раевского дома № 28 в г.Любим городского поселения Любим ЯО |  |  |  | | | 438915,22 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 23100,8 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт дворовых территорий ул.Дагниловская дома № 77/44 городского поселения Любим |  |  |  | | | 933997,02 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 49157,74 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт дворовой территории в п.Отрадный дом № 24 городского поселения Любим ЯО |  |  |  | | | 447543,56 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 23554,92 | 0 | 0 |
| 5 | Ремонт дворовой территории в п.Отрадный дом 22, 23, 29 г/п Любим ЯО |  |  |  | | | 1257593,85 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 66189,15 | 0 | 0 |
| 6 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  | | | 248969,11 | | 3800000 | | 1900000 | |  |  | | | |  | | 13103,64 | 200000 | 100000 |
|  | Всего по задаче 1 |  | | |  | | |  |  |  | | | 3991641,72 | | 3800000 | | 1900000 | |  |  | | | |  | | 210086,41 | 200000 | 100000 |
| Задача 2. Межевание автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Любимского МР | | | В течении действия программы | | |  |  |  | | |  | |  | |  | | 5000000 | 5000000 | | | | 5000000 | |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 |  | | |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  | | 5000000 | 5000000 | | | | 5000000 | |  |  |  |
| Задача 3. Содержание и ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети г/п Любим ЯО: ул.Октябрьская от ул.Ленина до ул.Карла Маркса г.Любим ПК0+00-ПК2+73 | | Администрация городского поселения Любим | | | В течении действия программы | |  |  |  | 1543543 | | | 845830 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 81239 | | 44517 | 0 |
| 2 | Ремонт улично-дорожной сети городского поселения Любим ЯО; ул.Октябрьская от ул.Карла Маркса до ул.Даниловской ПК0+00-ПК2+70 | | Администрация городского поселения Любим | | |  | |  |  |  | 1223005 | | | 617696 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 64369 | | 30885 | 0 |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети г/п Любим ЯО: ул.Октябрьская ПК0+00-ПК6+27 | | Администрация городского поселения Любим | | |  | |  |  |  | 3465708 | | | 1943956 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 182406 | | 102313 | 0 |
| 4 | Ремонт улично-дорожной сети городского поселения Любим ЯО, ул.Некрасова в г.Любим | | Администрация городского поселения Любим | | |  | |  |  |  | 3510352 | | | 1946170 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 184755 | | 102430 | 0 |
| 5 | Ремонт подъезда к детскому саду № 7 в д.Ермаково Ермаковского СП ЯО | | Администрация Ермаковского сельского поселения | | |  | |  |  |  | 281409,11 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 14811,01 | | 0 | 0 |
| 6 | Ремонт дороги ул.Родниковая в д.Тимино Ермаковского СП Любимского МР | | Администрация Ермаковского сельского поселения | | |  | |  |  |  | 1811692,94 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 95352,26 | | 0 | 0 |
| 7 | Ремонт дороги ул.Ярославская в границах населенного пункта д.Вахромейка Воскресенского СП ЯО | | Администрация Воскресенского сельского поселения | | |  | |  |  |  | 427985,87 | | | 984770,07 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 22525,58 | | 51830 | 0 |
| 8 | Ремонт подъездной дороги к деревне Власуново в Любимском МР ЯО | | Администрация Осецкого сельского поселения | | |  | |  |  |  | 104035,02 | | | 3648000 | | 0 | | 1069357 | | | 1296349,84 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | Ремонт автомобильных дорог в Любимском МР | | Администрация городского сельского поселения, администрации сельских поселений | | |  | |  |  |  | 0 | | | 6458577,93 | | 18345000 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 322929 | 917250 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог | |  | | | В течении действия программы | |  |  |  |  | | |  | |  | | 6984518,33 | | | 4089650,16 | | 5386000 | | 5847455,74 | | 4867096 | 4704750 |
|  | Всего по задаче 3 | |  | | |  | |  |  |  | 12367730,94 | | | 16445000 | | 18345000 | | 8053875,33 | | | 5386000 | | 5386000 | | 6492913,59 | | 5522000 | 5622000 |
| Задача 4. Оплата кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата кредиторской задолженности по ремонту и содержанию автомобильных дорог | | Администрация городского поселения Любим, Администрации сельских поселений | | | В течении действия программы | |  |  |  | 7870370,27 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | Оплата кредиторской задолженности по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | Администрация городского поселения Любим | | |  | |  |  |  | 366358,28 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Всего по задаче 3 | |  | | |  | |  |  |  | 8236728,55 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| **Подпрограмма муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 5. Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Техническое обследование подвижного состава предприятий с целью определения потребности в его обновлении | | | автотранспортное предприятие | | | В течении действия программы |  |  |  | | - | | - | | - | | - | | | | - | - | | - | | - | - |
| 2 | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (Выделение субсидий на возмещение затрат по пассажирским перевозкам) | | | Администрация ЛМР | | | В течении действия программы |  |  |  | |  | |  | |  | | 3740000 | | | | 3740000 |  | |  | |  |  |
|  | Всего по задаче 5 | | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 3740000 | | | | 3740000 |  | |  | |  |  |
| **Подпрограмма муниципальная целевая программа «Транспортное обслуживание населения Любимского МР** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 6. Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях | | | Администрация Любимского МР | | | В течении действия программы |  |  |  | | 180000 | | 126000 | | 126000 | |  | | | |  |  | |  | |  |  |
| 2 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | | | Администрация Любимского МР | | | В течении действия программы |  |  |  | | 10000 | | 10000 | | 10000 | |  | | | |  |  | |  | |  |  |
|  | Всего по задаче 6 | | |  | | |  |  |  |  | | 190000 | | 136000 | | 136000 | |  | | | |  |  | |  | |  |  |
|  | Итого по программе | | |  | | |  |  |  |  | | 24786101,21 | | 20381000 | | 20381000 | | 16793875,33 | | | | 14126000 | 10386000 | | 6703000 | | 5722000 | 5722000 |