АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2023г. № 09-0775/23

г.Любим

О внесении изменений в Постановление Администрации

Любимского муниципального района Ярославской области

от 08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта

в Любимском районе»

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района Ярославской области и Постановлением администрации Любимского муниципального района от 21.12.2021 года № 09-0786/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Любимском муниципальном районе», Администрация Любимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Любимского муниципального района - начальника отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Куприянова А.Н.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник», и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Любимского муниципального района Ярославской области в сети «Интернет».

Зам.Главы администрации Любимского

муниципального района Ярославской области Е.А.Карпова

Приложение к постановлению

Администрации Любимского

муниципального района

от 28.12.2023г. № 09-0775/23

**Изменения, вносимые в Постановление Администрации**

**Любимского муниципального района Ярославской области от**

**08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе»**

1. В муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе»:
   1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» | | |
| Реестровый номер программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | 31339311027601457245163 | | |
| Куратор муниципальной программы | | | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района-начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры – Куприянов А.Н., тел.8(48543) 2-12-43 | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского МР Кондратьева Е.А., тел. 8(48543)2-12-43 | | |
| Исполнитель муниципальной программы | | | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского МР Кондратьева Е.А., тел. 8(48543)2-12-43 | | |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа | | | «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2022-2024гг. | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | | 2022-2024гг. | | |
| Цель муниципальной программы | | | 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети на территории Любимского района 2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития общественного транспорта на территории Любимского района 3. Обеспечение населения района социальными услугами общественного транспорта на территории Любимского района | | |
| Объем финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | | |
|  | | |  | | |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | | 2023г. (2 год реализации) | 2024г. (3 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| областной бюджет | 73203680,93 | 10359074,00 | | 17112706,09 | 45731900,84 |
| муниципальный бюджет | 105226120,99 | 23971000,94 | | 38403904,68 | 42851214,47 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 178429801,02 | 34330074,94 | | 55516610,77 | 88583115,31 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 178429801,02 | 34330074,94 | | 55516610,77 | 88583115,31 |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: | | | | | |
| МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР» | | | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского МР Кондратьева Е.А., тел. 8(48543)2-12-43 | | |
| МЦП «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий» | | | Консультант по экономике управления финансов и экономики администрации Любимского МР Соколова И.В., тел. 8(48543) 2-16-27 | | |
| МЦП «Транспортное обслуживание населения Любимского МР» | | | Консультант по экономике управления финансов и экономики администрации Любимского МР Соколова И.В., тел. 8(48543) 2-16-27 | | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> | | |

* 1. Раздел 2 муниципальной программы «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задачи и целевые показатели программы | | | | | |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. |
| Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети на территории Любимского района | | | | | |
| Задача 1 | *Межевание автомобильных дорог* | | | | |
| Прирост отмежеванных дорог | км | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Задача 2 | *Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения* | | | | |
| Содержание автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прирост протяженности отремонтированных дорог | км | 1,54 | 2,01 | 5,634 | 6,3 |
| Получение положительного заключения | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития общественного транспорта на территории Любимского района | | | | | |
| Задача 3 | *Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР* | | | | |
| Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего автобусные перевозки | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество регулярных внутримуниципальных и городских  маршрутов | шт | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Обеспечение перевозчика транспортными картами маршрутов | ед | 10 | 20 | 10 | х |
| Абонентское обслуживание модулей (терминалов) для мониторинга выполнения транспортной работы на внутримуниципальных маршрутх | ед | 7 | 0 | 0 | х |
| Цель программы: Обеспечение населения района социальными услугами общественного транспорта на территории Любимского района | | | | | |
| Задача 4 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | |
| Количество перевезенных детей из многодетных семей | чел. | 3490 | 3375 | 1850 | 1850 |
| Количество поездок лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | чел. | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Задача 5 | Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | | | | |
| Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 |

* 1. Раздел 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, рублей | Оценка расходов (рублей)  в т.ч. по годам реализации | | |
| 2022год | 2023год | 2024год |
| МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР» | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 70980353,82 | 9927874,00 | 16894294,09 | 45324980,84 |
| муниципальный бюджет | 50052167,15 | 14204786,54 | 27210523,41 | 37161214,47 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 150723673,35 | 24132660,54 | 44104817,50 | 82486195,31 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 150723673,35 | 24132660,54 | 44104817,50 | 82486195,31 |
|  | | | | |
| МЦП «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий» | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 26621595,67 | 9766214,40 | 11193381,27 | 5662000,00 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 26621595,67 | 9766214,40 | 11193381,27 | 5662000,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 26621595,67 | 9766214,40 | 11193381,27 | 5662000,00 |
|  |  |  |  |  |
| МЦП «Транспортное обслуживание населения Любимского МР» | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1056532,00 | 431200,00 | 218412,00 | 406920,00 |
| муниципальный бюджет | 28000,00 | 0 | 0 | 28000,00 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 1084532,00 | 431200,00 | 218412,00 | 434920,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 1084532,00 | 431200,00 | 218412,00 | 434920,00 |

* 1. Таблицу муниципальной программы «Основные мероприятия муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год (1 год реализации) | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Межевание автомобильных дорог | | | | |
| Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отмежеванных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 0,1% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 514444,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 514444,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 514444,00 |
| Задача 2 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения | | | | |
| Ремонт а/д вне границ населенных пунктов в границах поселения от а/д Любим-Останково до д.Останково в ГП Любим ПК0+00-ПК3+00 | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим на 0% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 0 |
| Ремонт участка дороги от а/д «Гузыцино-Страшево» до д.Ивановское на территории Воскресенского СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении на 0,44% |
| областной бюджет | 948159,66 |
| муниципальный бюджет | 49903,14 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 998062,80 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 998062,80 |
| Ремонт участка дороги Карганово-Алешино на территории Ермаковского СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении на 0,74% |
| областной бюджет | 934942,50 |
| муниципальный бюджет | 49207,50 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 984150,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 984150,00 |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК0+00-ПК6+30) на территории Осецкого СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении на 0,33% |
| областной бюджет | 2989029,0 |
| муниципальный бюджет | 210274,20 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3199303,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3199303,20 |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК6+30-ПК10+405) на территории Осецкого СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 |  | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении на 0,23% |
| областной бюджет | 2991826,00 |
| муниципальный бюджет | 157465,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3149291,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3149291,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенского СП Любимского района ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении на 0,29% |
| областной бюджет | 932727,00 |
| муниципальный бюджет | 49091,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 981818,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 981818,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 1131189,84 |
| муниципальный бюджет | 13174401,70 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 14305591,54 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 14305591,54 |
| Задача 3 | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР | | | | |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 9760454,40 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 9760454,40 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 9760454,40 |
| Обеспечение автотранспортного предприятия картами маршрутов регулярных перевозок | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5760,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 5760,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 5760,00 |
| Задача 4 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 418000,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 418000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 418000,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 13200,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 13200,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 13200,00 |
| 2023год (2 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | Межевание автомобильных дорог | | | | |
| Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отмежеванных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 6152,20 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 6152,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 6152,20 |
| Задача 2 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения | | | | |
| Ремонт участка дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенкого СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,13км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 492435,54 |
| муниципальный бюджет | 25917,66 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 518353,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 518353,20 |
| Ремонт участка дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенкого СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,145км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 593402,32 |
| муниципальный бюджет | 31231,71 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 624634,03 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 624634,03 |
| Капитальный ремонт участка дороги д.Слобода-д.Починок-Шумилов на территории Ермаковского СП ЯО, протяженностью 0,27 км | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 1103250,0 |
| муниципальный бюджет | 78620,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1181870,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1181870,00 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК11+60-ПК16+90) на территории Осецкого СП Любимского МР ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 2179471,66 |
| муниципальный бюджет | 114709,04 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 2294180,70 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 2294180,70 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ГП Любим Ярославской области: ул.Раевского (от ул.Ленина до Даниловской ул.). | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 3636359,00 |
| муниципальный бюджет | 2176044,06 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 5812403,06 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 5812403,06 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Набережная реки Обноры в г.Любим (от ул.Карла Маркса до Даниловской ул.) | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 2300000,00 |
| муниципальный бюджет | 230044,99 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 2530044,99 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 2530044,99 |
| Капитальный ремонт тротуара вдоль Пролетаркой улицы (от ул.Ленина до Даниловской ул.) городского поселения Любим ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 3616936,31 |
| муниципальный бюджет | 190365,07 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3807301,38 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3807301,38 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул.Кооперативная в с.Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,13 км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 552994,00 |
| муниципальный бюджет | 189053,37 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 742047,37 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 742047,37 |
| Ремонт участка дороги ул.Кооперативная в с.Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,06 км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 784683,78 |
| муниципальный бюджет | 41299,15 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 825982,93 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 825982,93 |
| Прохождение государственной экспертизы в строительстве на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Получение положительного заключения |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 151869,20 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 151869,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 151869,20 |
| Ремонт автомобильной дороги д.Тюриково-д.Пошевино на территории Воскресенского СП Любимского района ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 548481,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 548481,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 548481,00 |
| Ремонт автомобильной дороги от д.Страшево-п.Соть-д.Клепиково-д.Нижний Жар; от автомобильной дороги д.Старшево-д.Нижний Жар – д.Верхний Жар –д.Рухтово протяженностью 2 км. на территории Воскресенского СП Любимского района ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 2800000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 2800000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 2800000,00 |
| Ремонт участка дороги в д.Обнорское-д.Тимонино на территории Ермаковского СП Любимского района ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1000000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1000000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1000000,00 |
| Ремонт автомобильной дороги д.Троица ул.Центральная на территории Воскресенского СП Любимского района ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 851159,10 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 851159,10 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 851159,10 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 1634761,48 |
| муниципальный бюджет | 18775576,86 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 20410338,34 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 20410338,34 |
| Задача 3 | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР | | | | |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 11175187,67 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 11175187,67 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 11175187,67 |
| Расходы на оказание услуг по абонентскому обслуживанию модулей (терминалов) для мониторинга выполнения транспортной работы на внутримуниципальных маршрутах | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 18193,60 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 18193,60 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 18193,60 |
| Задача 4 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 205792,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 205792,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 205792,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 12620,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 12620,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 12620,00 |
| 2024год (3 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения | | | | |
| Ремонт дороги ул.Родная д.Гузыцино Воскресенское сельское поселение | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 1312442,00 |
| муниципальный бюджет | 69075,9 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1381517,9 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1381517,9 |
| Капитальный ремонт участка дороги д. Слобода – д. Починок-Шумилов  на территории Ермаковского сельского поселения Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 1103250,0 |
| муниципальный бюджет | 58065,79 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1161315,79 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1161315,79 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК16+90-ПК20+95) на территории Осецкого СП Любимского МР ЯО | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 2989029,0 |
| муниципальный бюджет | 157317,32 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3146346,32 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3146346,32 |
| Капитальный ремонт дороги ул.Республиканская на территории городского поселения Любим Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 1662944,06 |
| муниципальный бюджет | 87523,38 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1750467,44 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1750467,43 |
| Ремонт автомобильной дороги ул.Раевского протяженностью 0,2 км. (участок от ул.Трефолева до ул.Ленина) городского поселения Любим Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 1193496,78 |
| муниципальный бюджет | 62815,62 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1256312,40 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1256312,40 |
| Ремонт участка автодороги ул. Кооперативная в с. Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,13 км. (II пусковой) | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 901970,49 |
| муниципальный бюджет | 47472,14 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 949442,63 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 949442,63 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул.Центральная д.Минино на территории Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 1806444,00 |
| муниципальный бюджет | 95076,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1901520,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1901520,00 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по Центральной улице (от ул.Зеленой до границы с населенным пунктом) на территории Осецкого сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 2047692,00 |
| муниципальный бюджет | 107773,27 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 2155465,27 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 2155465,27 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Ленина на территории городского поселения Любим Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 25000000,00 |
| муниципальный бюджет | 1315789,48 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 26315789,48 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 26315789,48 |
| Капитальный ремонт дороги подъезд к центральной библиотеке им.Пушкина на территории городского поселения Любим Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 3652628,00 |
| муниципальный бюджет | 212086,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3864714,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3864714,00 |
| Капитальный ремонт участка автодороги ул. Кооперативная в с. Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 552994,00 |
| муниципальный бюджет | 86880,58 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 639874,58 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 639874,58 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул.Центральная д.Минино на территории Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 564360,00 |
| муниципальный бюджет | 29703,16 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 594063,16 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 594063,16 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по Центральной улице (от ул.Зеленой до границы с населенным пунктом) в д.Рузбугино Осецкого сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 901431,00 |
| муниципальный бюджет | 94483,10 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 995914,10 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 995914,10 |
| Ремонт автомобильной дороги Сельцо Семенцево на территории Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 3000000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3000000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3000000,00 |
| Ремонт подъезда к Введенскому кладбищу на территории Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1800000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1800000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1800000,00 |
| Ремонт автодороги ул.Центральная д.Фрольцево на территории Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 3000000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 3000000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 3000000,00 |
| Ремонт автодороги от а/д Наумово-д.Поторочино до д.Прокунино на территории Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1500000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1500000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1500000,00 |
| Ремонт автодороги д.Починок-Усанов-д.Чернышево на территории Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1708000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 1708000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 1708000,00 |
| Ремонт автодороги Скородумово-Красный Бор на территории Осецкого сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 2145000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 2145000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 2145000,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 1636299,51 |
| муниципальный бюджет | 21584152,73 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 23220452,24 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 23220452,24 |
| Задача 2 | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР | | | | |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5662000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 5662000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 5662000,00 |
| Задача 3 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 402500,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 402500,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 402500,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 4420,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 4420,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 4420,00 |
| Задача 4 | Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | | | | |
| Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 28000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 28000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 28000,00 |
| Итого по муниципальной программе |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 73203680,93 |
| муниципальный бюджет | 105226120,09 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| Итого по бюджету мероприятия | 178429801,02 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Итого по мероприятию муниципальной программы | 178429801,02 |

1. В муниципальной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР»:

2.1. Паспорт муниципальной целевой программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | | | Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе | | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» | | |
| Куратор муниципальной целевой программы | | | Заместитель Главы Администрации Любимского МР – начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Куприянов А.Н., 8(48543) 2-12-43 | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | | | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского МР Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | | |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | | | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского МР Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | | |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | | | 2022-2024 | | |
| Цель программы | | | Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети на территории Любимского района | | |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | | |
|  | | |  | | |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | | 2023г. (2 год реализации) | 2024г. (3 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| областной бюджет | 72147148,93 | 9927874,00 | | 16894294,09 | 45324980,84 |
| муниципальный бюджет | 78576524,42 | 14204786,54 | | 27210523,41 | 37161214,47 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 150723673,35 | 24132660,54 | | 44104817,50 | 82486195,31 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 150723673,35 | 24132660,54 | | 44104817,50 | 82486195,31 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> | |

* 1. Раздел 2 муниципальной программы «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети и транспорта на территории Любимского района | | | | | |
| Задачи и целевые показатели программы | | | | | |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. |
| Задача 1 | *Межевание автомобильных дорог* | | | | |
| Прирост отмежеванных дорог | км | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Задача 2 | *Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения* | | | | |
| Содержание автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прирост протяженности отремонтированных дорог | км | 1,54 | 2,01 | 5,634 | 6,3 |
| Получение положительного заключения | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 |

* 1. Таблицу муниципальной целевой программы «Основные мероприятия муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год (1 год реализации) | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Межевание автомобильных дорог | | | | |
| Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отмежеванных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 0,1% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 514444,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 514444,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 514444,00 |
| Задача 2 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения | | | | |
| Ремонт а/д вне границ населенных пунктов в границах поселения от а/д Любим-Останково до д.Останково в ГП Любим ПК0+00-ПК3+00 | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим, 0% |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 0 |
| Ремонт участка дороги от а/д «Гузыцино-Страшево» до д.Ивановское на территории Воскресенского СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении, 0,44% |
| областной бюджет | 948159,66 |
| муниципальный бюджет | 49903,14 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 998062,80 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 998062,80 |
| Ремонт участка дороги Карганово-Алешино на территории Ермаковского СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении, 0,74% |
| областной бюджет | 934942,50 |
| муниципальный бюджет | 49207,50 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 984150,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 984150,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК0+00-ПК6+30) на территории Осецкого СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении, 0,33% |
| областной бюджет | 2989029,0 |
| муниципальный бюджет | 210274,20 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 31993030,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 31993030,20 |
| Ремонт участка автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК6+30-ПК10+405) на территории Осецкого СП ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении, 0,23% |
| областной бюджет | 2991826,00 |
| муниципальный бюджет | 157465,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3149291,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3149291,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенского СП Любимского района ЯО | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении, 0,29% |
| областной бюджет | 932727,00 |
| муниципальный бюджет | 49091,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 981818,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 981818,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 1131189,84 |
| муниципальный бюджет | 13174401,70 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 14305591,54 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 14305591,54 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2022г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 9927874,00 |
| муниципальный бюджет | 14204786,54 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 24132660,54 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 24132660,54 |
| 2023год (2 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | Межевание автомобильных дорог | | | | |
| Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отмежеванных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 6152,20 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 6152,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 6152,20 |
| Задача 2 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения | | | | |
| Ремонт участка дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенкого СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,13 км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 492435,54 |
| муниципальный бюджет | 25917,66 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 518353,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 518353,20 |
| Ремонт участка дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенкого СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,145 км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 593402,32 |
| муниципальный бюджет | 31231,71 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 624634,03 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 624634,03 |
| Капитальны ремонт участка дороги д.Слобода-д.Починок-Шумилов на территории Ермаковского СП ЯО, протяженностью 0,27 км | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 1103250,0 |
| муниципальный бюджет | 78620,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1181870,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1181870,00 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК11+60-ПК16+90) на территории Осецкого СП Любимского МР ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 2179471,66 |
| муниципальный бюджет | 114709,04 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 2294180,70 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 2294180,70 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ГП Любим Ярославской области: ул.Раевского (от ул.Ленина до Даниловской ул.) | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 3636359,00 |
| муниципальный бюджет | 2176044,06 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 5812403,06 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 5812403,06 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Набережная реки Обноры в г.Любим (от ул.Карла Маркса до Даниловской ул.) | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 2300000,00 |
| муниципальный бюджет | 230044,99 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 2530044,99 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 2530044,99 |
| Капитальный ремонт тротуара вдоль Пролетарской улицы (от ул.Ленина до Даниловской ул.) городского поселения Любим Ярославской области | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 3616936,31 |
| муниципальный бюджет | 190365,07 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3807301,38 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3807301,38 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул.Кооперативная в с.Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,13 км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 552994,00 |
| муниципальный бюджет | 189053,37 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 742047,37 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 742047,37 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул.Кооперативная в с.Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,06 км. | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 784683,78 |
| муниципальный бюджет | 41299,15 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 825982,93 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 825982,93 |
| Прохождение государственной экспертизы в строительстве на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Получение положительного заключения |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 151869,20 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 151869,20 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 151869,20 |
| Ремонт автомобильной дороги д.Тюриково-д.Пошевино на территории Воскресенского сельского поселения Любимского района Ярославской области | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 548481,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 548481,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 548481,00 |
| Ремонт автомобильной дороги от д.Страшево-п.Соть-д.Клепиково-д.Нижний Жар; от автомобильной дороги д.Страшево-д.Нижний Жар –д.Верхний Жар-д.Рухтово протяженностью 2 км. на территории Воскресенского СП Любимского района ЯО | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 2800000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 2800000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 2800000,00 |
| Ремонт участка дороги в д.Обнорское-д.Тимонино на территории Ермаковского сельского поселения Любимского района Ярославской области | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1000000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1000000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1000000,00 |
| Ремонт автомобильной дороги д.Троица ул.Центральная на территории Воскресенского сельского поселения Любимского района Ярославской области | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 851159,10 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 851159,10 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 851159,10 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 1634761,48 |
| муниципальный бюджет | 18775576,86 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 20410338,34 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 20410338,34 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2023г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 16894294,09 |
| муниципальный бюджет | 27210523,41 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 44104817,50 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 44104817,50 |
| 2024год (3 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения | | | | |
| Ремонт дороги ул.Родная д.Гузыцино Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 1312442,00 |
| муниципальный бюджет | 69075,90 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1381517,90 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1381517,90 |
| Капитальный ремонт участка дороги д.Слобода-д.Починок-Шумилов на территории Ермаковского сельского поселения Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 1103250,00 |
| муниципальный бюджет | 58065,79 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1161315,79 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1161315,79 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево (ПК16+90-ПК20-95) на территории Осецкого СП Любимского МР ЯО | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 2989029,00 |
| муниципальный бюджет | 157317,32 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3146346,32 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3146346,32 |
| Капитальный ремонт дороги ул.Республиканская на территории городского поселения Любим Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 1662944,06 |
| муниципальный бюджет | 87523,38 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1750467,44 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1750467,44 |
| Ремонт автомобильной дороги ул.Раевского протяженностью 0,2 км. (участок от ул.Трефолева до ул.Ленина) городского поселения Любим Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 1193496,78 |
| муниципальный бюджет | 62815,62 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1256312,40 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1256312,40 |
| Ремонт участка дороги ул.Кооперативная в с.Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО протяженностью 0,13 км. (II пусковой) | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 901970,49 |
| муниципальный бюджет | 47472,14 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 949442,63 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 949442,63 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул.Центральная д.Минино на территороии Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 1806444,00 |
| муниципальный бюджет | 95076,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1901520,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1901520,00 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по Центральной улице (от ул.Зеленой до границы с населенным пунктом в д.Рузбугино на территории Осецкого сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 2047692,00 |
| муниципальный бюджет | 107773,27 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 2155465,27 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 2155465,27 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Ленина на территории городского поселения Любим Ярославской области | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 25000000,00 |
| муниципальный бюджет | 1315789,48 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 26315789,48 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 26315789,48 |
| Капитальный ремонт дороги подъезд к центральной библиотеке им.Пушкина на территории городского поселения Любим ЯО | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Любим |
| областной бюджет | 3652628,00 |
| муниципальный бюджет | 212086,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3864714,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3864714,00 |
| Капитальный ремонт участка автодороги ул.Кооперативная в с.Воскресенское на территории Воскресенского СП Любимского МР ЯО | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 552994,00 |
| муниципальный бюджет | 86880,58 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 639874,58 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 639874,58 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул.Центральная д.Минино на территории Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 564360,00 |
| муниципальный бюджет | 29703,16 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 594063,16 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 594063,16 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по Центральной улице (от ул.Зеленой до границы с населенным пунктом) в д.Рузбугино Осецкого сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 901431,00 |
| муниципальный бюджет | 94483,10 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 995914,10 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 995914,10 |
| Ремонт автомобильной дороги Сельцо Семенцево на территории Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 3000000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3000000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3000000,00 |
| Ремонт подъезда к Введенскому кладбищу на территории Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1800000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1800000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1800000,00 |
| Ремонт автомобильной дороги ул.Центральная д.Фрольцево на территории Воскресенского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Воскресенском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 3000000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 3000000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 3000000,00 |
| Ремонт автодороги а/д Наумово-д.Поторочино до д.Прокунино на территории Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1500000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1500000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1500000,00 |
| Ремонт автодороги д.Починок-Усанов-д.Чернышево на территории Ермаковского сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ермаковском сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 1708000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1708000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 1708000,00 |
| Ремонт автодороги Скородумово-Красный Бор на территории Осецкого сельского поселения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Осецком сельском поселении |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 2145000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 2145000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 2145000,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии в течение года, 100% |
| областной бюджет | 1636299,51 |
| муниципальный бюджет | 21584152,73 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 23220452,24 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 23220452,24 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2024г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 45324980,84 |
| муниципальный бюджет | 37161214,47 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 82486195,31 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 82486195,31 |

1. В муниципальной целевой программе «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий»:

3.1. Паспорт муниципальной целевой программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | | | Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе | | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» | | |
| Куратор муниципальной целевой программы | | | Заместитель Главы Администрации Любимского МР – начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Куприянов А.Н., 8(48543) 2-12-43 | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | | | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского МР Кондратьева Е.А., тел. 8(48543) 2-12-43 | | |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | | | Консультант по экономике управления финансов и экономики администрации Любимского МР Соколова И.В., тел. 8(48543) 2-16-27 | | |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | | | 2022-2024гг. | | |
| Цель программы | | | Обеспечение устойчивого функционирования и развития общественного транспорта на территории Любимского района | | |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | | |
|  | | |  | | |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | | 2023г. (2 год реализации) | 2024г. (3 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 26621595,67 | 9766214,40 | | 11193381,27 | 5662000,00 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 26621595,67 | 9766214,40 | | 11193381,27 | 5662000,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 26621595,67 | 9766214,40 | | 11193381,27 | 5774200,00 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> | |

* 1. Таблицу муниципальной целевой программы «Основные мероприятия муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год (1 год реализации) | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР | | | | |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 9760454,40 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 9760454,40 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 9760454,40 |
| Обеспечение автотранспортного предприятия картами маршрутов регулярных перевозок | | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5760,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 5760,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 5760,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2022г. | |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 9766214,40 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 9766214,40 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 9766214,40 |
| 2023 год (2 год реализации) | | | | | | |
| Задача 2 | | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР | | | | |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 11175187,67 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 11175187,67 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 11175187,67 |
| Расходы на оказание услуг по абонентскому обслуживанию модулей (терминалов) для мониторинга выполнения транспортной работы на внутримуниципальных маршрутах | | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 18193,60 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 18193,60 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 18193,60 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2023 | |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 11193381,27 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 11193381,27 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 11193381,27 |
| Задача 3 | Осуществление внутримуниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР | | | | | |
| Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Любимского МР | | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5662000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 5662000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 5662000,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2024 | |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 5662000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 5662000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 5662000,00 |

1. В муниципальной целевой программе «Транспортное обслуживание населения Любимского МР»

4.1. Паспорт муниципальной целевой программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | | | Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе | | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | Постановление Администрации Любимского МР Ярославской области от 08.02.2022г. № 09-0084/22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» | | |
| Куратор муниципальной целевой программы | | | Заместитель Главы администрации Любимского МР – начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Куприянов А.Н., тел. 8 (48543) 2-12-43 | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | | | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского МР Кондратьева Е.А., тел.8 (48543) 2-12-43 | | |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | | | Консультант по экономике управления финансов и экономики администрации Любимского МР Соколова И.В., тел.8 (48543) 2-16-27 | | |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | | | 2022-2024гг. | | |
| Цель программы | | | Обеспечение населения района социальными услугами общественного транспорта на территории Любимского района | | |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | | |
|  | | |  | | |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | | 2023г. (2 год реализации) | 2024г. (3 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1056532,00 | 431200,00 | | 218412,00 | 406920,00 |
| муниципальный бюджет | 28000,00 | 0 | | 0 | 28000,00 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 1084532,00 | 431200,00 | | 218412,00 | 434920,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 1084532,00 | 431200,00 | | 218412,00 | 434920,00 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> | |

* 1. Раздел 2 муниципальной программы «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Обеспечение населения района социальными услугами общественного транспорта на территории Любимского района | | | | | |
| Задачи и целевые показатели программы | | | | | |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. |
| Задача 1 | *Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования* | | | | |
| Количество перевезенных детей из многодетных семей | чел. | 3490 | 3375 | 1850 | 1850 |
| Количество поездок лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | чел. | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Задача 2 | Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | | | | |
| Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 |

* 1. Таблицу муниципальной целевой программы «Основные мероприятия муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год (1 год реализации) | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 418000,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 418000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 418000,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2022 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 13200,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 13200,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 13200,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2022г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 431200,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 431200,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 431200,00 |
| 2023год (2 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 205792,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 205792,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 205792,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 12620,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 12620,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 12620,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2023г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 218412,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 218412,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 218412,00 |
| 2024год (2 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | | | | |
| Предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 402500,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 402500,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 402500,00 |
| Предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета | 2024 | федеральный бюджет | 0 | Соколова И.В. | Предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан |
| областной бюджет | 4420,00 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 4420,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 4420,00 |
| Задача 2 | Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | | | | |
| Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров | 2023 | федеральный бюджет | 0 | Кондратьева Е.А. | Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 28000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 28000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ | 28000,00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2024г. |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 406920,00 |
| муниципальный бюджет | 28000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 434920,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 434920,00 |

Лист согласования муниципальной программы (подпрограммы) или внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование СПАЛМР/куратора МП | Дата согласования, замечания (при наличии) | Подпись согласующего |
| Заместитель Главы администрации Любимского МР – начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Куприянов А.Н. |  |  |
| Ответственный исполнитель Кондратьева Е.А. |  |  |
| Контрольно-счетная палата Любимского района  Новоселов А.И. |  |  |
| Консультант по экономике управления финансов и экономике администрации Любимского МР Соколова И.В. |  |  |
| Заместитель начальника общего отдела администрации Любимского МР – консультант – юрист Борисова О.А. |  |  |