ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

От   21.02.2011г.  № 259

г.Любим

Об утверждении муниципальной  целевой

программы «Комплексная программа

модернизации и реформирования

жилищно-коммунального хозяйства

Любимского муниципального района

Ярославской области» на 2011-2014 годы.

В  соответствии с постановлением Правительства области от 01.11.2010 года № 820-п «Об утверждении областной целевой программы “Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области” на 2011-2014 годы»

Администрация Любимского муниципального района Ярославской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского муниципального района Ярославской области» на 2011-2014 годы (далее – Программа).

2. Управлению финансов администрации Любимского муниципального района Ярославской области при формировании районного бюджета на 2011, 2012, 2013 и 2014 годы  предусматривать выделение средств на финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского муниципального района Ярославской области» на 2011-2014 годы  в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утверждаемых главному распорядителю бюджетных средств.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Любимского муниципального района по капитальному строительству и ЖКХ Куприянова А.Н.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Любимского

муниципального района                                                    А.В.Кошкин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Администрации Любимского МР

От 21.02.2011 г. № 259

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ

И РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2011-2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского муниципального района» на 2011-2014 годы (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Заказчик Программы |  | Администрация Любимского муниципального района Ярославской области (далее – Администрация) |
| Основание разработки Программы |  | постановление Правительства области от 01.11.2010года № 820-п «Об утверждении областной целевой программы “Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области” на 2011-2014 годы» |
| Куратор Программы |  | Заместитель Главы Администрации по капитальному строительству и ЖКХ Куприянов А.Н. |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Отдел капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифного регулирования Администрации |
| Исполнители Программы |  | Управление финансов Любимского муниципального района Ярославской области Отдел капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифного регулирования Администрации |
| Цели и задачи Программы |  | цели - обеспечение к 2014 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры; задачи: - создание долгосрочных механизмов ресурсного обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с участием средств собственников помещений в многоквартирных домах, средств бюджетов всех уровней и кредитных ресурсов; - отработка механизма предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме; - развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищную сферу; - развитие механизмов частно-государственного партнёрства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; - совершенствование системы тарифного регулирования на услуги естественных монополий и организаций коммунального комплекса, в том числе формирование долгосрочных экономически обоснованных тарифов; - финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса; - сокращение дотирования предприятий жилищно-коммунального комплекса и переход к оплате населением стоимости жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам; - повышение уровня газификации населённых пунктов, особенно в сельской местности; - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов; - информационно-пропагандистское сопровождение реформы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы |  | - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; - удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в результате модернизации; - уровень газификации жилищного фонда в городе и в сельской местности; - доля коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале муниципального образования не более чем 25 процентов; - доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале муниципального образования не более чем 25 процентов; - доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование в сфере теплоснабжения; - доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование в сфере холодного водоснабжения; - доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование в сфере водоотведения и очистки сточных вод; - доля площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Любимского МР, требующих капитального ремонта; - снижение кредиторской задолженности организаций ЖКХ с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги; - снижение дебиторской задолженности организаций ЖКХ с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги; - доля бюджетного финансирования к объему реализуемых жилищно-коммунальных услуг; - сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги ; - доля обоснованных жалоб граждан по вопросам предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме в общем количестве жалоб, поступивших в Администрацию Любимского МР |
| Срок реализации Программы |  | 2011-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | общая потребность в финансовых средствах местного бюджета 4,691 млн. рублей, в том числе: 2011год-2,345млн.рублей; 2012год-0,936млн.рублей; 2013год-0,710млн.рублей; 2014год-0,700млн.рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с базового уровня 57 процентов до 55 процентов; - снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации с базового уровня 18 процентов до 14 процентов; - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате модернизации с базового уровня 165 до 161 кг у. т на 1 Гкал; - повышение уровня газификации жилищного фонда в городе с базового уровня 86,8 процента до 88,0 процента; - повышение уровня газификации жилищного фонда в сельской местности с базового уровня 20,3 процента до 28,1 процента; - увеличение доли коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале муниципального образований не более чем 25 процентов с базового уровня 80 процентов до 84 процентов; - увеличение доли организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале муниципального образования не более чем 25 процентов с базового уровня 80 процентов до 84 процентов; - увеличение доли организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование: - в сфере теплоснабжения до 100 процентов; - в сфере холодного водоснабжения до 85 процентов; - в сфере водоотведения и очистки сточных вод до 85 процентов; - увеличение доли площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Любимского МР, требующих капитального ремонта, с базового уровня 2,37 процента до 15,38 процента; - снижение кредиторской задолженности организаций ЖКХ по сравнению с 2010 годом с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги до 10,0 процента; - снижение дебиторской задолженности организаций ЖКХ по сравнению с 2010 годом с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги до 3,0 процента; - снижение доли бюджетного финансирования к объему реализуемых жилищно-коммунальных услуг с базового уровня 5,4 процента до 4,42 процента; - повышение сбора платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в среднем по области с базового уровня 95,5 процента до 97,5 процента; - снижение доли обоснованных жалоб граждан по вопросам предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме в общем количестве жалоб, поступивших в администрацию Любимского МР, с базового уровня 5,0 процента до 1,0 процента |
| Ответственные лица для контактов |  | Куприянов Андрей Николаевич – заместитель Главы Администрации по капитальному строительству и ЖКХ тел. (48543) 21268; Морозов Андрей Константинович –начальник отдела капитального строительства, ЖКХ и тарифного регулирования тел. (48543) 21478; |

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые ресурсы | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | млн. руб. | 4,691 | 2,345 | 0,936 | 0,710 | 0,700 |

I. Содержание проблемы

ЖКХ  является одной из важных сфер экономики Любимского муниципального района. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми.  От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Производство жилищно-коммунальных услуг в общем объеме валового регионального продукта составляет около 15 процентов. Стоимость основных фондов отрасли составляет около 300 млн. рублей. Годовой объем реализации услуг в сфере деятельности ЖКХ превышает 250  млн. рублей. В сфере ЖКХ района работает более 300  человек.

ЖКХ Любимского муниципального района на сегодняшний день включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:

- 13 котельных;

- 14,2 километров тепловых сетей,

- 80 километров  водопроводных сетей,

- 16,1 километров канализационных сетей;

- 65 километров газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 98 тыс. квадратных метров.

Оборудовано жилищного фонда:

- водопроводом – 65 процентов;

- канализацией – 30 процентов;

- центральным отоплением - 24 процента;

- ваннами - 15 процентов;

- газом - 65 процентов;

- горячим водоснабжением – 3 процента.

Потребителям района реализуется 24 тыс. Гкал тепловой энергии,         24млн. кВт/час    электроэнергии,   12  млн.   природного    газа,

400тыс. кубических  метров воды.

В  течение последних лет отрасль претерпевает  серьезные изменения, осуществляется её  дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики            области и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Любимского муниципального района Ярославской области.

Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений социальной и экономической  политики государства. Её значимость и необходимость определяются реальным состоянием данного сектора, возможными негативными социально-экономическими последствиями при отсутствии своевременного реагирования на возникающие отклонения.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ области, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами)  в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка          механизмов её реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной                социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- завершение приёмки-передачи ведомственного жилищного фонда          и объектов социальной сферы в муниципальную собственность;

- формирование конкурентной среды;

- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ  и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом состоянии ЖКХ. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет около 57 процентов;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 18 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери  прежде всего  связаны с техническим состоянием сетей, более две трети которых нуждаются  в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию       объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень газификации жилищного фонда, особенно в сельской местности (10 процентов);

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

-  сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный объём накопленной дебиторской (1990 тыс.руб) и кредиторской (9500 тыс.руб) задолженности организаций ЖКХ, из-за наличия которой большая часть средств расходуется на выплату штрафов и пеней.

Указанные слабые стороны отрасли ЖКХ усугубляются одновременным проведением реформы местного самоуправления и передачей полномочий в сфере ЖКХ на уровень вновь образованных поселений в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Выявление сильных и слабых сторон в области ЖКХ важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

К угрозам следует отнести:

- невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;

- увеличение  затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;

- низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ;

- нежелание населения вступать в товарищества собственников жилья;

- рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;

- усиление влияния федеральных факторов (тарифная политика) на рост стоимости коммунальных услуг.

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем       будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;

- заинтересованность и готовность муниципального образования к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- использование достижений в практике организации и работы ЖКХ других регионов России и международного опыта  повышения эффективности  работы ЖКХ;

- получение софинансирования из федерального бюджета;

- внедрение кредитно-финансовых механизмов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе на базе институтов частно-государственного партнёрства.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территорий района;

- сохранение низкого уровня газификации в сельской местности;

- снижение  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, исходя из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод,  что, несмотря на угрозы  и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

В результате проведённого анализа и возможности финансирования мероприятий Программы из местного бюджета на начальной стадии её реализации  предполагается направить усилия на  устранение следующих слабых сторон и  ликвидацию предполагаемых угроз:

- высокого уровня непроизводительных расходов на производство         жилищно-коммунальных услуг;

- низкого качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- высокого процента  износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- снижение рисков вложения средств в отрасль ЖКХ частными инвесторами;

- низкого уровня газификации населённых пунктов.

II. Цели и задачи Программы

Цели и задачи модернизации и реформирования ЖКХ Любимского муниципального района Ярославской области на современном этапе диктуются необходимостью реализации комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Жилищного кодекса Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,  утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р, Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,   Федерального   закона  от  23  ноября  2009 года

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 60-з «Об энергосбережении в Ярославской области», Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утверждённой постановлением Губернатора Ярославской области от 22.06.2007 №  572 «О  Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года », других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

Целями  Программы  являются обеспечение к 2014 году собственников помещений в многоквартирных домах всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Для реализации целей Программы предполагается решение следующих приоритетных задач:

- создание долгосрочных механизмов ресурсного обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с участием средств собственников помещений в многоквартирных домах, средств местного бюджета и  кредитных ресурсов.

Несмотря на проведённую в районе  работу по ремонту многоквартирных домов с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ФСР ЖКХ), площадь многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, остаётся значительной  и ориентировочно составляет порядка 75 процентов жилищного фонда Любимского МР.

С  01 января 2012 года ФСР ЖКХ прекращает деятельность по финансированию региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов,  в соответствии с действующим законодательством обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирных домах возложены на собственников помещений.

Вместе с тем при низком уровне доходов большей части населения и резком росте стоимости коммунальных услуг выполнение такой задачи собственникам не под силу и в настоящее время реальная способность собственников в полном объеме обеспечить финансирование такого содержания отсутствует.

Кроме того, в настоящее время отсутствует эффективный механизм сбора и накопления средств собственниками квартир и иных помещений в многоквартирном доме на ремонт общего имущества многоквартирного дома, сохранения и обеспечения их целевого использования.

Неосуществление своевременного капитального ремонта многоквартирных домов может привести к их быстрому износу и, как следствие, к проживанию граждан в тяжелых бытовых условиях и невозможности гарантирования их безопасного проживания  в многоквартирных домах.

Для обеспечения надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов необходимо проведение следующих мероприятий:

- повышение эффективности муниципального коммунального хозяйства за счет ускоренного замещения унитарных предприятий частными операторами либо перевода в установленном порядке в частную собственность объектов коммунальной инфраструктуры;

- создание системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры посредством реализации программ комплексного развития, направленных на обеспечение надежности и качества снабжения коммунальными ресурсами при соблюдении доступности их для населения;

- формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов и стимулирующей инвестиции в коммунальную инфраструктуру, в том числе предусматривающее формирование долгосрочных экономически обоснованных тарифов, наличие инвестиционных надбавок, а также использование двухставочных тарифов и метода доходности на инвестированный капитал.

С целью обеспечения доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг необходимо проведение следующих мероприятий:

регламентация взаимоотношений собственников помещений в многоквартирных домах, товариществ собственников жилья и управляющих организаций при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и их оплате;

регламентация взаимоотношений собственников помещений в многоквартирных домах, товариществ собственников жилья и управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций по заключению договора ресурсоснабжения при различных формах организации управления многоквартирным домом в целях обеспечения нормативных показателей качества коммунальных услуг;

стимулирование конкуренции управляющих организаций.

III. Сроки реализации Программы

Срок  реализации Программы – 2011- 2014 годы.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

- улучшение жилищных условий и качества жизни населения;

- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным требованиям энергоэффективности, экологичности, а также условиям проживания отдельных категорий граждан (многодетных семей, престарелых, инвалидов и т.д.);

- широкое внедрение кредитно-финансовых механизмов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе на базе институтов частно-государственного партнёрства;

- перевод отрасли на рыночные отношения;

- финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса;

- сокращение дотирования предприятий ЖКХ и переход к оплате населением стоимости жилищно-коммунальных услуг  по  экономически обоснованным тарифам;

- создание условий для устойчивого развития отрасли, что окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Реализация Программы позволит достичь следующих количественных результатов:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя на начало 2011 года | Значение показателя на конец 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 57,0 | 55,0 |
| 2. | Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации | % | 18,0 | 14,0 |
| 3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в результате модернизации | кг у.т. на 1 Гкал | 165 | 161 |
| 4. | Уровень газификации жилищного фонда в городах и поселках городского типа | % | 86,8 | 88,0 |
| 5. | Уровень газификации жилищного фонда в сельской местности | % | 20,3 | 28,1 |
| 6. | Доля коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия муниципальных образований не более чем 25 % | % | 75 | 84,0 |
| 7. | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале муниципальных образований не более чем 25 % | % | 80,0 | 84,0 |
| 8. | Доля обоснованных жалоб граждан по вопросам предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме в общем количестве жалоб, поступивших в Администрацию | % | 5,0 | 1,0 |
| 9. | Доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование в сфере теплоснабжения | % | - | 100 |
| 10. | Доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование в сфере холодного водоснабжения | % | - | 85 |
| 11. | Доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование в сфере водоотведения и очистки сточных вод | % | - | 85 |
| 12. | Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, нарастающим итогом | % | 2,37 | 15,38 |
| 13. | Снижение кредиторской задолженности организаций ЖКХ по сравнению с базовым 2010 годом с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги | % | - | 10,0 |
| 14. | Снижение дебиторской задолженности организаций ЖКХ по сравнению с базовым 2010 годом с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги | % | - | 3,0 |
| 15. | Сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в среднем по области | % | не менее 95,5 | не менее 97,5 |
| 16. | Доля бюджетного финансирования к объему реализуемых жилищно-коммунальных услуг | % | 5,4 | 4,42 |

Оценка результативности и эффективности реализации Программы, будет проводиться согласно Методике, приведённой в приложении 1 к Программе.

V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон отрасли ЖКХ.

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.

Реализацию Программы предполагается осуществлять на территории Любимского муниципального района Ярославской области  на объектах  муниципальной собственности.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:			- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчётности о ходе реализации Программы;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- ежеквартальное размещение информации о ходе реализации Программы на сайте администрации Любимского МР.

-  подготовку и направление в комиссию по отбору строек и объектов, финансируемых из местного бюджета в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки  по объектам для включения в проект адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период;

-  взаимодействие с органами государственной власти Ярославской области при предоставлении  субсидий из областного бюджета бюджету Любимского МР на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой реализации инвестиционных проектов развития систем теплоснабжения и газоснабжения.

Исполнители Программы - органы местного самоуправления, являясь муниципальными заказчиками, в соответствии с постановлениями  Правительства области  от 09.10.2008 № 523-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области»,  осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов теплоснабжения и газоснабжения, с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местных бюджетов в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию Программы  в части мероприятий  по газификации и теплоснабжению;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в  Программу, в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы – управление  финансов Любимского муниципального района Ярославской области, отдел капитального строительства ,ЖКХ и тарифного регулирования Администрации Любимского муниципального

района  участвуют в реализации Плана мероприятий по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства Любимского муниципального района Ярославской области на 2011-2014 годы:

–управление финансов Любимского муниципального района Ярославской области за счет  средств местного бюджета  и учета  при формировании  местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период  соответствующих ассигнований;

- отдел капитального строительства, ЖКХ и тарифного регулирования администрации Любимского муниципального района - в части решения задачи по совершенствованию системы тарифного регулирования на услуги естественных монополий и организаций коммунального комплекса, в том числе предусматривающей формирование долгосрочных экономически обоснованных тарифов.

Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

VI. Перечень программных мероприятий

Мероприятия по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства приведены в Плане мероприятий по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства Любимского муниципального района на 2011-2014 годы  (приложение  2  к Программе).

План мероприятий по строительству, реконструкции систем и объектов теплоснабжения на 2011 год приведён в приложении 3 Программе.

План    мероприятий   по   строительству   объектов  газоснабжения   на

2011 год  приведён в приложении 4  к  Программе.

Расчёт интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов по строительству, реконструкции систем и объектов  теплоснабжения, газоснабжения на 2011 год приведён в приложении 5 к Программе.

Объём финансирования на реализацию  мероприятий по строительству, реконструкции    систем    и    объектов  теплоснабжения,   газоснабжения  на

2012 -2014 годы приведён в приложении 6 к Программе. Адресный перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем и объектов  теплоснабжения, газоснабжения на 2012-2014 годы  будет утверждаться ежегодно в установленные для бюджетного планирования сроки с последующим внесением изменений в Программу.

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на строительство, реконструкцию систем и объектов теплоснабжения, строительство объектов газоснабжения и затрат на реформирование ЖКХ на 2011-2014 годы.