Ремонт автомобильных дорог в 2023 году в Любимском муниципальном районе за счет средств областной субсидии (Субсидия на финансирование дорожного хозяйства, субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социальной сферы, субсидия на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Дата размещения | Поведение итогов | Дата заключения контракта | Сроки выполнения работ |
| Городское поселение Любим | | | | |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Набережная р. Обноры в г. Любим (от ул. Карла Маркса до Даниловской ул.) | 14.04.2023 | 05.05.2023 | 16.05.2023 | 01.06.2023-15.06.2023 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения Любим Ярославской области: улица Раевского (от ул. Ленина до Даниловской ул) | 19.04.2023 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 01.06.2023 - 23.06.2023  24.06.2023-15.07.2023 |
| Капитальный ремонт тротуара вдоль Пролетарской улицы (от ул. Ленина, до Даниловской ул.) городского поселения Любим Ярославской области | 17.04.2023 | 11.05.2023 | 15.05.2023 | 15.07.2023-28.07.2023  29.07.2023-11.08.2023 |
| Благоустройство придомовой территории по адресу: Ярославская область, г.Любим, ул.Республиканская, д.40,42 | 13.04.2023 | 27.04.2023 | 11.05.2023 | 01.06.2023 – 29.06.2023 |
| Воскресенское сельское поселение | | | | |
| Ремонт участка дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенского сельского поселения Любимского района Ярославской области протяженностью 0.145км | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 24.04.2023 | 24.04.2023 - 15.06.2023 |
| Ремонт участка дороги Романцево-Леонтьево на территории Воскресенского сельского поселения Любимского района Ярославской области протяженностью 0.13км | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 24.04.2023 | 24.04.2023 - 15.06.2023 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул. Кооперативная в с. Воскресенское на территории Воскресенского сельского поселения Любимского муниципального района Ярославской области протяженностью 0.13 км. | 05.04.2023 | Торги не состоялись. Согласование с ед. поставщиком.  Акт № 2 внеплановой проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок и рассмотрении обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Воскресенского сельского поселения Ярославской области, выданного Управлением финансов и экономики Администрации Любимского муниципального района 24 апреля 2023 года | 05.05.2023 | 01.06.2023 - 30.06.2023 |
| Ремонт участка дороги ул. Кооперативная в с. Воскресенское на территории Воскресенского сельского поселения Любимского муниципального района Ярославской области протяженностью 0.06 км. | 06.04.2023 | 14.04.2023  Торги не состоялись. Согласование с ед. поставщиком.  Акт № 3 внеплановой проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок и рассмотрении обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Воскресенского сельского поселения Ярославской области, выданного Управлением финансов и экономики Администрации Любимского муниципального района 25 апреля 2023 года | 05.05.2023 | 25.05.2023 - 14.07.2023 |
| Ермаковское сельское поселение | | | | |
| Капитальный ремонт участка дороги ул. Центральная в д. Минино на территории Ермаковского сельского поселения Ярославской области протяженностью 0,178 км (II пусковой комплекс). | 12.05.2023 | 02.06.2023 | 16.06.2023 | 01.07.2023 - 30.07.2023 |
| Капитальный ремонт участка дороги ул. Центральная в д. Минино на территории Ермаковского сельского поселения Ярославской области протяженностью 0,055 км, III пусковой комплекс (Подъезд к Мининскому ФАПу) | 04.04.2023 | 12.04.2023 | 24.04.2023 | 01.07.2023 - 30.07.2023 |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги д.Слобода – д.Починок-Шумилов на территории Ермаковского сельского поселения Ярославской области | 29.05.2023 | 14.06.2023 | 26.06.2023 | 01.07.2023-30.07.2023 |
| Осецкое сельское поселение | | | | |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по Центральной ул. (от Зеленой ул. до границы населенного пункта) в д. Рузбугино Осецкого сельского поселения Любимского муниципального района Ярославской области | 03.04.2023 | 13.04.2023 | 24.04.2023 | 01.06.2023 - 30.06.2023 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по Центральной ул. (от Зеленой ул. до границы населенного пункта) в д. Рузбугино Осецкого сельского поселения Любимского муниципального района Ярославской области | 10.05.2023 | 22.05.2023 | 02.06.2023 | 02.06.2023-30.06.2023 |
| **Капитальный ремонт автомобильной дороги до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево на территории Осецкого СП Любимского МР ЯОПК 11+60-ПК15+65** | 19.06.2023 | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 17.07.2023-17.08.2023 |