Отчет о проведении совместного с Контрольно-счетной палатой Ярославской области контрольного мероприятия

проверка

целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019-2025 годы за 2020-2021 годы.

Контрольное мероприятие проводилось на основании статей 2661, 2681 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Закона Ярославской области от 07.11.2011 № 40-з «О Контрольно-счётной палате Ярославской области», Положения о Контрольно-счетной палате Любимского муниципального района, утвержденного решением Собрания представителей Любимского муниципального района от 22.12.2021 года № 41, Стандарта организации деятельности Контрольно-счетной палаты Ярославской области СОД 01 «Порядка организации и проведения совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Ярославской области и контрольно-счетных органов муниципальных образований Ярославской области», утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Ярославской области от 29.12.2012,  в соответствии с пунктом 3.8 Плана работы Контрольно-счетной палаты Ярославской области на 2021 год, в соответствии с пунктом 3.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Ярославской области на 2022 год, в соответствии с пунктом 3.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Любимского муниципального района на 2022 год, председателем Новоселовым Антоном Ивановичем в период с 28 февраля по 31 марта 2022 года (удостоверение на право проведения проверки от 28 февраля 2022 года № 1) проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2019 № 224-п, в городском  поселении Любим Ярославской  области за период с 01.01.2020 года по 31.12.2021 года.

Реализация программы в 2021 году проходила только в части финансового возмещения собственникам за аварийные жилые помещения в соответствии с отчетами ООО «Независимая оценка». Второй этап – предоставление жилых помещений по договорам мены проходит в 2022 году.

Всего по программе переселения из аварийного жилого фонда будет расселено 14 домов: 68 квартир общей площадью 2248,68 м2 . 48 соглашений на выкуп реализовано, т.е. фактически расселено за 2021 год 1236.3125 м2  - 55% запланированного программой.

Количество подписанных в 2021 году соглашений на выкуп, но не реализованных в 2021 году – 2 (площадь 42,15 м2).

Площадь жилых помещений, в отношении которых соглашения об изъятии, предусматривающие выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение, не заключенные по причинам, связанным с наличием судебного спора, составляет 38,1 м2.

В ходе проверки  выявлены замечания и нарушения, которые  отражены в акте проверки от 31.03.2022 года, руководителем даны письменные объяснения.

В адрес Главы городского поселения Любим направлено представление от 06.04.2022 года № 1 об исправлении и не допущении в последующей работе выявленных замечаний и нарушений, на которое получен ответ от 07.04.2022 года № 357.

Необходимо отметить, что не целевого использования бюджетных средств не выявлено.

Все материалы проверки (акт, объяснительная к акту, представление и ответ на представление) 07.04.2022 года были направлены по электронной почте в Контрольно-счетную палату Ярославской области и прокуратуру Любимского района.

Председатель Контрольно-счётной палаты

Любимского муниципального района                                                               А.И. Новоселов